**Sprint Backlog**

**Project Name : PixelSense Sprint number :0**

**Scrum master name :Bodereau Valentin**

**Number of developers :2**

**Number of working days :3**

**Capacity : 34h**

**Start date :17/09**

**End date (estimated):1/10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **User story ident** | **Task ident** | **Effort**  **(estimated)** |
| Environnement Travail | Mise en place Git/Wiki | 3 |
|  | Installation matériels/ logiciels | 3 |
| Etude exploratoire imprimante 3d | Recherche net/ comment utiliser l’imprimante ? | 2 |
|  | Optimisation | 2 |
|  | Processus finition | 1 |
|  | Tutoriel Imprimante | 5 |
| Etude exploratoire table | Comprendre le SDK | 5 |
|  | Reconnaissance objet | 3 |
|  | Tutoriel table | 3 |
| Hello World | Premier essai imprimante 3d | 5 |
| Etude exploratoire imprimante 3d | Hello World | 3 |
| Démonstrateur | Modele avion 3d | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |