## Slide 1: PixelSense
Valentin Bodereau
Fabien Larvor
Thibault Riou
10/12/2014

## Slide 2: Introduction
Etablir un tutoriel permettant l'utilisation "facile et rapide" de l'imprimante 3D Form1
Etablir un tutoriel facilitant l’implémentation de l’utilisation de tags avec la table PixelSense
Mettre à jour un démonstrateur sur PixelSense SUR40 rajoutant une interaction avec des objets tangibles

## Slide 3: Compétences sur les domaines abordés
Réalité virtuelle
Modélisation 3D
Programmation Objet

## Slide 4: Description des User Stories
Sprint 0 : Découverte matériel
Sprint 1 : Tutoriels
Sprint 2 : Application « 42 cartes »
Sprint 3 : Démonstrateur final

## Slide 5: Contexte Technologique
Compétences mises en œuvres :
  C#, .Net
  Unity
  Blender
  SDK Surface 2.0
Matériel utilisé :
  Table Samsung SUR-40
  Imprimante Form1

## Slide 6: Pratiques Scrum
Daily Scrum à chaque début de journée puis avec M. Kubicki
Respect strict des horaires
Sprint review et sprint retrospective fait le soir même de la fin du sprint et au début du sprint suivant avec M. Kubicki
Méthode adaptée au projet :
  4 Sprints
  1 Sprint = 3 jours
  1 jour est de 6h
6h
3 j

## Slide 7: Impact de la méthodologie Scrum
Projet organisé
Tâches planifiées au début
Répartition du travail plus claires
Gain de temps
Parallélisme

## Slide 8: Kanban et Burndown Chart
Sprint 1
Sprint 2

## Slide 9: Conclusion