Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois?
Qu'est-ce que je vais faire jusqu'au prochain meeting ?
Est-ce que j'ai rencontré un obstacle, quel est il?
RIOU Thibault
Sprint 1
Date du daily scrum : 08/10/14
J'ai commencé à implémenter une première application de reconnaissance d'objet pour la table
Mettre à jour le burndown chart, le kanban, le wiki et m'assurer que tout les documents Scrum ont été envoyés.
Problème lors de l'implémentation de la première application, celle-ci reconnaissait bien l'objet mais n'adoptait pas le comportement attendu.